**Sprintnummer**

3

**Personen aanwezig**

Chris Carley, David Pront en Tess Goossens

**Datum**

08-06-2023

**Samenvatting reflectiegesprek**

Tess en Chris hebben een reflectiegesprek gehouden in het bijzijn van meneer Pront. Er kwamen veel punten naar boven. Samengevat moet er meer worden gelet op de communicatie binnen het team. Wanneer iemand niet aanwezig is moet dit tijdig en via een bericht/meeting worden doorgegeven.

Verder hebben wij tips rondom de user stories van meneer Pront gekregen, het is handig om de taken in het GIT SCRUM board aan een user story te koppelen zodat duidelijk is welke taak bij welk deel hoort.

Verder is benoemd dat het dashboard verder moet worden uitgewerkt zodat er ook visuele voortgang aan de klant kan worden overlegd.

Na wat besprekingen en overleg en na het aangeven van elkaars standpunten hebben wij besloten wat meer focus te gaan leggen op het ticketsysteem i.p.v. het user rollen systeem.

Hier waren in eerste instantie wat verschillende meningen over met meneer Pront maar die zijn uiteindelijk verholpen en er is besloten om deze schakeling te maken.

Verder is er besproken dat Tess wat meer back-end taken moet gaan krijgen en dat zij de komende sprint voornamelijk gaat werken aan de back-end van het werkproces en eventueel de ticket.

Er waren zowel goede als slechte punten te benoemen. Over het algemeen kon qua team de communicatie wat beter en kan er een betere taakbenaming/omschrijving worden toegepast. Qua team was de taakverdeling wel goed duidelijk over wie welke taak moest uitvoeren en er is voor elk deel van het programma een duidelijk ontwerp gemaakt waardoor de code/database structuur altijd duidelijk is.

Tess had de navbar niet volledig af maar dat had ook te maken met de onduidelijke benaming/beschrijving van de taak. Verder heeft Tess goede ontwerpen gemaakt die ontzettend duidelijk zijn en doelgericht.

Chris had gemerged zonder het met Tess te overleggen en dat hoort niet aangezien wij hebben afgesproken om code reviews uit te voeren. Dit kan niet en moet dus worden verbeterd. Verder moet Chris duidelijker aangeven wanneer hij niet aanwezig is. Chris heeft wel een goed plan gemaakt rondom de globale ontwikkeling van het project en de elementen waar wij aan werken goed doordacht.

De opname van deze meeting is onderbroken dit komt doordat de batterij van de laptop leeg raakte tijdens het gesprek. Desondanks is in de gemaakte opname genoeg inhoud verwerkt waardoor alle aspecten aan bod zijn gekomen.